ITSM4U · справочник практик

Приказ о вводе практики в действие

Шаблон приказа и план-график внедрения

Практика «Управление инцидентами» (INC)

https://itsm4u.ru/spravochnik/inc/

1. Для чего этот документ

Регламент, не введённый в действие, — это предложение. Приказ превращает его в обязательный порядок и, что важнее, назначает ответственных за внедрение и сроки.

Документ обычно отсутствует в скачанных комплектах, и именно из-за этого внедрение растворяется: регламент написан, согласован, лежит — а работа идёт по-прежнему, потому что никому не поручено её изменить.

2. Шаблон приказа

<НАЗВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ>

ПРИКАЗ

от «___» ____________ 20___ г. № _____

<ГОРОД>

О вводе в действие Регламента управления инцидентами

В целях сокращения времени простоя информационных услуг, упорядочения работы с обращениями работников и обеспечения измеримости работы службы поддержки

ПРИКАЗЫВАЮ:

Утвердить и ввести в действие с «___» ____________ 20___ г. Регламент

управления инцидентами (приложение 1) и приложения к нему:

1.1. Перечень услуг и их критичность; 1.2. Матрицу приоритетов и целевые сроки; 1.3. Классификатор инцидентов; 1.4. Матрицу эскалации и оповещения; 1.5. Требования к карточке инцидента; 1.6. Порядок работы при критичном инциденте; 1.7. Форму разбора после инцидента; 1.8. Роли практики и матрицу ответственности.

Назначить владельцем практики управления инцидентами

<ДОЛЖНОСТЬ, Ф. И. О.>.

Возложить на владельца практики:

3.1. организацию работы в соответствии с Регламентом; 3.2. ведение и пересмотр приложений к Регламенту; 3.3. представление отчёта о работе практики с периодичностью <ПЕРИОДИЧНОСТЬ>.

<ДОЛЖНОСТЬ> в срок до «___» ____________ 20___ г. обеспечить настройку

<НАЗВАНИЕ СИСТЕМЫ УЧЁТА> в соответствии с требованиями к карточке инцидента.

<ДОЛЖНОСТЬ> в срок до «___» ____________ 20___ г. организовать

ознакомление работников, участвующих в работе с инцидентами, с настоящим приказом и Регламентом.

Установить, что регистрация инцидентов ведётся исключительно

в <НАЗВАНИЕ СИСТЕМЫ УЧЁТА>. Обращения, решённые вне указанной системы, подлежат последующей регистрации.

Признать утратившими силу: <ПЕРЕЧЕНЬ РАНЕЕ ДЕЙСТВОВАВШИХ ДОКУМЕНТОВ,

ЕСЛИ ЕСТЬ>.

Контроль исполнения настоящего приказа возложить

на <ДОЛЖНОСТЬ, Ф. И. О.>.

<ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; ______________&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <И. О. ФАМИЛИЯ>

3. План-график внедрения

Приложение к приказу. Сроки — от даты приказа.

| № | Что делаем | Результат | Ответственный | Срок | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Согласовать перечень услуг и критичность с владельцами услуг | Перечень утверждён | <ДОЛЖНОСТЬ> | <СРОК> |  |
| 2 | Заполнить матрицу приоритетов примерами из своих инцидентов | Матрица утверждена | <ДОЛЖНОСТЬ> | <СРОК> |  |
| 3 | Настроить карточку инцидента: поля, состояния, переходы | Настройка проверена на живом инциденте | <ДОЛЖНОСТЬ> | <СРОК> |  |
| 4 | Настроить сигналы о зависших и подходящих к сроку | Сигналы приходят | <ДОЛЖНОСТЬ> | <СРОК> |  |
| 5 | Назначить роли, ознакомить участников | Ознакомление под подпись | <ДОЛЖНОСТЬ> | <СРОК> |  |
| 6 | Составить списки оповещения, проверить контакты | Списки проверены обзвоном | <ДОЛЖНОСТЬ> | <СРОК> |  |
| 7 | Назначить координаторов критичных инцидентов | Назначены, ознакомлены | <ДОЛЖНОСТЬ> | <СРОК> |  |
| 8 | Провести учения по критичному инциденту | Учения проведены, замечания собраны | <ДОЛЖНОСТЬ> | <СРОК> |  |
| 9 | Разместить памятки на рабочих местах первой линии | Памятки размещены | <ДОЛЖНОСТЬ> | <СРОК> |  |
| 10 | Сформировать первый отчёт о работе практики | Отчёт представлен | Владелец практики | <СРОК> |  |

4. Лист ознакомления

| № | Должность | Ф. И. О. | Дата | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | <ДОЛЖНОСТЬ> |  |  |  |
| 2 | <ДОЛЖНОСТЬ> |  |  |  |
| 3 | <ДОЛЖНОСТЬ> |  |  |  |
| 4 | <ДОЛЖНОСТЬ> |  |  |  |
| 5 | <ДОЛЖНОСТЬ> |  |  |  |

Где почитать подробнее

Этот документ вырос из разбора практики. Там же — схема в исходнике, критерии зрелости с вопросами самооценки и материалы по теме.

— Когда практика работает

Практика целиком: https://itsm4u.ru/spravochnik/inc/

Что заменить под себя

Подстановки в тексте выделены цветом. Пока хоть одна осталась невыясненной, документ не готов к утверждению.

| Подстановка | Чем заменить у вас |
| --- | --- |
| <ГОРОД> |  |
| <ДОЛЖНОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЯ> |  |
| <ДОЛЖНОСТЬ, Ф. И. О.> |  |
| <ДОЛЖНОСТЬ> |  |
| <И. О. ФАМИЛИЯ> |  |
| <НАЗВАНИЕ СИСТЕМЫ УЧЁТА> |  |
| <ПЕРИОДИЧНОСТЬ> |  |
| <СРОК> |  |